Замечания по ЭСИ в Django_16.06.2025

| № п/п | Аспект | Предложения / Замечания | Решения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интерфейс пользователя | Структурировать - строки (закладки) «Разработки» и «Технические предложения» перенести вверх или на другой уровень (Разработки / Технические предложения / …), чтобы видеть / понимать, что блок документов относится к конкретному изделию и конкретной стадии зрелости Сейчас имеем: Начало / Blog / Разработки Начало / Blog / Технические предложения Программно реализовать связь «Разработка» и «Техническое предложение» | На фронтенде будет иначе Реализовать Всеволод |
|  | Интерфейс пользователя | Начало / Blog / Разработки – зачем нужна ступень Blog? | На данном этапе оставим На фронтенде будет иначе |
|  | Интерфейс | Общая структура частично на русском, частично на анг. языке, см. скрин Для пользователей реализовать все на русском языке | Реализовать Всеволод |
|  | Интерфейс пользователя | Закрепить «шапку» при прокрутке полей сущности, чтобы видеть, с чем ты работаешь, например, Начало › Blog › Разработки › ПАК СПМ 2.13 скрывается при переходе на нижние поля | Реализовать (после связи Разработка и Техн предложение) Всеволод |
|  | Страница Разработки Поле Design documentation: | Убрать поле Design documentation . Вместо нее ввести три поля: technical_proposal prelim_design technical_design согласно файлу ЭСИ_ПАК СПМ 2.13_2025.06.11_литера П, Э и Т; Лист «Изделие ПАК СПМ 2.13» | Реализовать Всеволод |
|  | Интерфейс пользователя | При формировании документов, если программно формируется название и обозначение, то нужен ли еще «+» и «---------» ? Или все версии документа здесь будут, тогда в обозначении нужно добавлять соотв. инф. (номер версии, номер изменения) | Оставить для разн. версий ИВ – изм ТЗ, поэтому его не надо менять Еще раз обсудить с И.Н. и Севой - как реализовать, что тогда будет явл. хар-кой сущности? |
|  | Поля Author: Last editor: Current responsible: | Реализованы выбором пользователей – учесть на перспективу, что должно быть реализовано программно | Реализовать позже Всеволод |
|  | Поле Version: | Исключить символ v для всех сущностей | Реализовать Всеволод |
|  | Поле Version: | Учесть на перспективу, что должно быть реализовано программно | Реализовать позже Всеволод |
|  | Поле Version diff: | Когда формируем стартовую версию (1), т.е. нет предыдущих версий – желательно ввести соответствующую программную отметку, например, программно ставить прочерк, или запись «Стартовая версия» как свойство по умолчанию | Реализовать Всеволод ИВ – изм ТЗ |
|  | Поля Litera: Trl: | Реализованы выбором из списка (на первом этапе) – учесть на перспективу, что должно быть реализовано программно | Реализовать позже Всеволод |
|  | Поле Design documentation: | Убрать поле у сущностей, не являющихся КД: Сущности типа: Пояснительные записки (ПЗ ПТ, ПЗ ЭП, ПЗ ТП) report technical proposal Протоколы (Протоколы ПТ, ЭП и ТП) - … | ИВ - проверить, нужно ли еще добавить в перечень (изм ТЗ) Реализовать Всеволод |
|  | Поле Info format: | Оставить для выбора только два варианта: ДБ - бумажный конструкторский документ ДЭ – электронный конструкторский документ На данный момент реализовано не менее 3-х разных вариантов интерфейса, см скрины | Реализовать Всеволод ИВ – проверить в ТЗ |
|  | Сущность Ведомость технического предложения | Частный случай пункта выше Info format: сделать по умолчанию «ДЭ» | Реализовать Всеволод |
|  | Поле Category: | Сделать постоянное значение (выбор не нужен), + запрет редактирования | Реализовать Всеволод ИВ – учесть в ТЗ |
|  | Сущность Ведомость технического предложения | Name: Реализовать формирование имени программно: = имя разработки + категория | Реализовать Всеволод |
|  | Сущность Ведомость технического предложения | Desig document: Реализовать формирование обозначения программно: = обозначение разработки + категория (аббревиатура) | Реализовать Всеволод |
|  | Сущность report technical proposal | Name: Реализовать формирование имени программно: = имя разработки + категория См. аналогичную задачу выше, п. 16 | ИВ - проверить, нужно ли еще добавить в перечень сущностей с аналогичным замечанием |
|  | Поле Primary use: | Для документа «Ведомость технического предложения», вместо «Нет данных», поле не заполнять, или убрать это поле, или вписать «Не заполняется» Это правило справедливо для сущностей: Ведомость технического предложения (ВПТ) Ведомость эскизного проекта (ВЭП) Ведомость технического проекта (ВТП) Спецификация (СП) или ЭСК изделия (головной / основной документ для стадии «Рабочая КД») Пояснительная записка … (все литеры) и Приложения к ним Протокол. Техническое предложение (Протоколы ЭП и ТП) … | ИВ - проверить, нужно ли еще добавить в перечень (в ТЗ) Ввести в ТЗ: Правило действует для основной КД (не указываем применяемость) и документов, не явл. КД, аналогично п. 12 – убрать поле! Выделить основную КД Реализовать Всеволод |
|  | Функционал | Можно ли на листе / закладке ввести функцию «Отменить ввод», если хочешь вернуться на шаг назад? | Есть возможность - Кнопки Ctrl+z |
|  | Функционал | Программа не позволяет сохранить без заполнения обязательных полей, при этом (если так и не доработал) теряются все данные, что заполнил. Как реализовать сохранение недоработанного варианта с фиксацией, что не заполнено? | Можно реализовать - убрать обязательные поля Всеволод ИВ – ввести в ТЗ для всех сущностей обязат / необязат поля |
|  | Поля File: Application: | Если не программно (т.е. «распознать» как у привязанного файла), то организовать выбор (перечень) возможных вариантов, как это реализовано в сущностях report technical proposal (пояснительная записка) и Протокол. Техническое предложение Как минимум, программно увязать вид File: с видом Application: Сейчас можно выбрать что хочешь, см. скрин | Реализовать выбором (на перспективу или решить вопрос наименования файла, вкл. расширение) : AGK_test_11_ADC_only_30.inoATCSQ.bin см пример - Всеволод Согласовать вопрос с Севой!!! Удалить ли эти поля Пока оставить поля! - согласовано с И.Н. 18.06.2025 (И.Н. считает, что они не нужны) Принять решение с Севой после дополнительных интерфейсных проработок /наглядных примеров на экране монитора |
|  | Поле Related documents: | Реализовать поле для всех сущностей См сущность electronic model product: Поле Связанные сопроводительные документы на русс. языке, Должно быть Related documents:, см. сущность Схема электрическая общая | Реализовать Всеволод |
|  | Функционал | Можно ли (и нужно ли?) программно контролировать и не позволять для разных сущностей привязывать один и тот же файл? | Реализовать позже Всеволод |
|  | Поле Pattern: | Пересмотреть логику, шаблон должен быть привязан, или его надо / можно выбрать из перечня, или что-то др. Убрать на бэкенд Решить вопрос, как привязать файл, используемый как шаблон | Нерадовская ИВ -разработать правила Реализовать – Всеволод ? |
|  | Функционал | Программа позволяет сохранить несколько сущностей с одним наименованием и обозначением, см. на примере Чертежа общего вида – ввести программно доп. условия | Реализовать позже Всеволод |
|  | Интерфейс | Интерфейс отличается, см. скрины ниже – уравнять интерфейсы Сущности: Пояснительная записка Протокол. Техническое предложение | ИВ - проверить, нужно ли еще добавить в перечень сущностей с аналогичным замечанием Учесть Всеволод |
|  | Сущность Чертеж общего вида СЕ | Вопрос по интерфейсу (почему такая верхняя строка, причем - активная) | Учесть Всеволод |
|  | Поле Status: | Добавить возможные варианты статусов (см. правила) , как минимум, добавить «---------» | ИВ – правила / перечень Реализовать позже - Всеволод |
|  | Поле Subscribers: | Реализовать выбором из списка – задача на перспективу | Нерадовская ИВ – правила / перечень Реализовать позже - Всеволод |
|  | Поле Uploaded file: | Программа позволяет загрузить файл ТОЛЬКО с личного диска, но открыть его нельзя. При этом общее окно сущности «закрывается» без возврата, остается окно с инф. «Запрошенный ресурс не найден на этом сервере.» Пример на скринах ниже | Реализовать позже - Всеволод |
|  | Поле Validity date: | Программно реализовать контроль даты (см правила) – задача на перспективу Будут варианты, где не нужно ставить дату, см Правила (например, когда не подписан документ) | Нерадовская ИВ – правила – доработать правила, реализовать задача на перспективу - Всеволод |
|  | Функционал | Как «открыть» и / или редактировать сущности, которых может быть много (сборки, детали) Не смогла это сделать, пробовала 2 варианта, см. скрины Зато работает функция сравнения номеров, ура! | Реализовать - Всеволод |
|  | Интерфейс | Пересмотреть фразу «Пожалуйста, исправьте ошибки ниже.». Например, «Пожалуйста, заполните обязательные поля / исправьте ошибки» | Реализовать – не срочно Всеволод?И.Н . – это программный элемент Django, поэтому его не надо менять |

Дальнейшие шаги:

- Структурировать интерфейс -  строки (закладки) «Разработки»  и «Технические предложения» перенести на другой уровень (Разработки / Технические предложения / …)

- Программно реализовать связи сущностей Разработка и Техническое предложение

- Упорядочить (уравнять по правилам) интерфейсы сущностей

- Реализовать простые задачи без программных завязок ( См. задачи, отмеченные зеленым)

- Создать на сервере Разработку «АС УДИ» и выдавать ТЗ там – согласовать с Севой